招  标  书

招标单位：江阴职业技术学院

招标内容：康河北侧校区敷设雨水管道工程

代理单位：江苏新东方工程管理咨询有限公司

日期：2018年1月24日

康河北侧校区敷设雨水管道工程

施工招标文件

投标须知

- 综合说明

  - 工程名称：江阴职业技术学院康河北侧校区敷设雨水管道工程，位于江阴职业技术学院校区内。主要范围为：DN800机制有筋砼管36米、φ1250砼井3座、DN400PE实壁管顶管222米、人行道路面拆除及恢复。

  - 工期要求：10天，2018年2月1日开工，2018年 2 月 10 日竣工。

  - 质量要求：合格

  - 其    他：

- 投标单位资质等级：市政公用工程施工总承包叁级及以上资质

- 项目负责人资质等级：小型项目管理师或市政公用 专业 贰级（含以上级）注册建造师执业资格

- 投标文件份数：“正本”一份；“副本”一份

- 投标截止日期及投标地点：

时间：2018年元月31日上午9时，  地点：江阴职业技术学院

- 开标时间、地点及有关事项：

时间：2018年元月31日上午9时，地点：江阴职业技术学院行政楼三楼会议室

第一章 综合说明

- 总   则

  - 工程概况

    - 工程招标范围：业主提供的施工范围说明、工程量清单、工程简图。

    - 现场施工条件：已具备

    - 本工程按照《中华人民共和国政府采购法》及相关文件规定，根据江阴市教育局《关于加强学校基建维修工程管理的意见》（澄政教〔2004〕89号）的有关规定，已办理与招标有关的手续，现通过招投标方式择优选定施工单位。

  - 投标单位资格条件

参加投标单位的施工招标资格文件必须经招标单位审查合格，并在标书中要提交下列资料（复印件）：

营业执照、资质等级证书、项目负责人资质证书等有关投标事宜的其他资料，复印件需盖单位公章，投标单位不得弄虚作假，招标单位对资料有疑问时，有权要求检查原件。

  - 投标费用

投标单位应其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标过程中的程序和结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 招标文件

    - 招标文件包括本文件及所有发出的澄清或补充通知和招标答疑记录。

    - 投标单位必须详细阅读招标文件的所有条款、文件及表格式。投标单位若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受。

    - 投标单位在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，均应在开标前以书面形式向招标单位提出。招标单位将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

    - 开标前招标文件若有修改，招标单位将用补充通知以书面形式通知所有投标单位。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起同等约束作用。

- 投标报价

  - 投标报价范围：业主提供的施工范围说明、工程量清单中全部工作量。

  - 投标报价方式：采用固定单价报价。

投标单位根据招标工程的施工范围说明及清单和招标文件进行报价。

    - 工程量按实调整。

    - 结算时，按中标单价和实际发生的工程量减少扣除，增加不计原则进行竣工结算，实际工程量按工程量计量规则以双方实收确认。

  - 投标报价的计价方法：   工程量清单计价法

即：按照江苏省计价表和费用计算规则，套用定额子目，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金，从而计算出总价。其中人工、机械台班单价按省造价管理部门规定，材料按市场价。

投标人在投标报价汇总表中的价格应包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

  - 工程造价的编制依据和要求：

    - 定额套用：

2014版《江苏省市政工程计价定额》

    - 主材价格：

由各投标单位根据市场行情和企业实力自行定价，结算时不作调整。

- 投标文件的编制

  - 投标文件的组成：

    - 投标书（标明投标价格、工期、自报质量和其他优惠条件）。

    - 工程量清单或预算书，以及报价汇总表。

    - 法人代表授权委托书。

    - 对合同主要条款的确认。

    - 营业执照副本、资质等级证书、项目负责人资质证书等。

    - 安全保证措施，文明施工及对正常教学生活秩序的保障措施。

  - 若投标人提交的投标文件资料不全，或未对招标文件作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝接受。

  - 投标文件的份数和签署

    - 投标单位应按投标须知中规定的份数编制，并标明“正本”和“副本”，“正本”和“副本”如有不一致处，以“正本”为准。

    - 投标文件必须加盖投标单位公章和法定代表人（法人代表委托人）签章。

- 投标文件的递交

投标单位应将投标文件装袋密封，并写明招标单位名称和工程名称。封袋封口处必须加盖投标单位公章和法定代表人或法人代表委托人签章。

- 开     标

  - 开标：

    - 招标单位按招标文件中规定的时间、地点开标，投标单位派代表自行决定是否参加开标。

    - 开标会议由招标代理单位组织并主持，江阴职业技术学院基建、维修与采购领导小组进行监督。

  - 在开标、评标时，投标文件出现下列情形之一的，将被视为无效投标文件，不得进入评标：

1、标书未密封或未加盖密封章者；

2、标书字迹模糊不清，无法确认者；

3、标书未盖企业公章及法定代表人印章者；

4、标书逾期送达者；

5、标书未全部响应招标文件者。

- 评     标

  - 评标工作：

招标单位设立评标小组，评标小组应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并对评标结果签字确认。

  - 评标办法和评标标准：经评审的合理低价法

    - 本工程标底价由中介机构按规定编制。

    - 本工程设有控制价 27万元。

    - 各投标单位的投标报价不得高于控制价，否则废标。

    - 经评审的合理低价法:该办法是指通过符合性和响应性检验的投标文件，能够满足招标文件的实质性要求，有切实可行的施工组织技术方案作保证，并且经评审的最低投标价的投标（投标价格低于成本的除外），应当推荐为中标候选人。

- 经评审的投标报价最低者为中标候选人。

- 当有效投标报价低于3个时，按招投标的有关规定处理。

- 严禁投标单位围标、串标、陪标、挂靠、转包。一经发现取消投标资格，并通知有关部门处理 。

- 授标及签约

  - 中标：

评标小组对各投标单位的投标文件按评标办法进行评标后，将评标报告及评标有关资料报评标领导小组评阅，确定中标单位；由江阴职业技术学院向中标单位签发“中标通知书”。“中标通知书”将成为合同的组成部分。

  - 合同签订：

    - 中标单位收到中标通知书后，应在7天内与招标单位签订施工合同。招标单位和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

    - 招标单位与中标单位依据招标文件和中标人的投标文件签订施工合同。

第二章 合同要约的主要内容

一、工程工期

- 本工程工期  10  天；开工日期初定为： 2018年2月 1 日  。

- 工期奖罚办法：

达到投标文件承诺工期，不奖不罚；

达不到投标文件承诺工期，每拖延一天罚总价的万分之二。

二、工程质量

- 本工程质量要求等级为：合格

- 工程质量以招标单位基建维修科按验收规范验收为准，如有争议，以当地质量监督部门核定为准。

- 质量奖罚办法：

达到投标文件承诺质量等级，不奖不罚；

达不到投标文件承诺质量等级，按上级有关文件规定执行。

三、合同价款的支付办法

- 工程资金来源及落实情况：自筹，已落实到位 。

- 合同价款支付办法：

本工程不支付工程预付款，工程竣工验收合格并经审定后支付工程总造价的95%，余款保修期满后一次结清。

四、材料设备供应

主要材料采用甲方指定品牌中选择，不经甲方同意不得随意更换。

五、保   修

- 乙方应按国家规定，对本工程进行保修。

- 保修期限、保修金额和支付办法将在合同协议条款中明确。

六、总包与分包

除招标单位事先书面同意外，投标人不得将部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

七、其   它

附件：1、施工范围说明    2、工程量清单及编制说明